ГЛАВА

НАГИБИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЮКАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.01. 2022 г. №   3

с. Нагибино

Об утверждении целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нагибинском сельском поселении Тюкалинского муниципального района Омской области на 2022-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 года № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Уставом Нагибинского  сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской  области, в целях снижения расходов бюджета поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нагибинском  сельском поселении Тюкалинского муниципального района Омской  области на 2022-2024 годы», (далее «Программа») согласно приложению.

- Предусматривать ежегодно средства в объемах, предусмотренных в Программе, в проектах бюджета Нагибинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской  области на очередной финансовый год для реализации мероприятий Программы.

- Считать утратившими силу постановление Администрации Нагибинского сельского поселения от 15.03.2019 г. № 4 Об утверждении целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нагибинском  сельском поселении Тюкалинского  муниципального района Омской  области на 2019-2021 годы».

- Опубликовать постановление об утверждении Целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нагибинском сельском поселении Тюкалинского  муниципального района Омской области на 2022-2024 годы» в «Бюллетене органов местного самоуправления Нагибинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области».

- Целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нагибинском  сельском поселении Тюкалинского муниципального района Омской  области на 2022-2024 годы» обнародовать,  согласно Порядку обнародования муниципальных правовых актов.

- Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава  Нагибинского

сельского поселения                                                                                          М.В. Сидорук

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Нагибинского  сельского поселения

от 18.01 .2022  года № 3

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Нагибинском сельском поселении Тюкалинского  муниципального района Омской  области на 2022-2024 годы»

Паспорт долгосрочной целевой программы

| Наименование долгосрочной целевой программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нагибинском сельском поселении Тюкалинского муниципального района Омской области на 2021-2024 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальных правовых актов администрации поселения о разработке проекта долгосрочной целевой Программы | Постановление администрации Нагибинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области от 10.09.2013 года № 87/9 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Тюкалинского муниципального района, их формирования и реализации» |
| Заказчик долгосрочной целевой программы | Администрация Нагибинского сельского поселения |
| Цели и задачи целевой программы | Цель Программы – повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов в Нагибинском сельском поселении, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий. Задачи Программы: - создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсоcбережений; - проведение энергетических обследований; - совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными зданиями и учреждениями; - внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальном учреждении; - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 6% (по 3% в 2022-2024 году) по административному зданию и муниципальным зданиям. - повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. |
| Сроки реализации долгосрочной целевой программы | 2022-2024 годы |
| Перечень основных мероприятий долгосрочной целевой программы | Приложение: «Перечень мероприятий и затрат по повышению энергоэффективности в социальной сфере Нагибинского сельского поселения на 2022 – 2024 годы» |
| Исполнители долгосрочной целевой программы | Администрация Нагибинского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования из бюджета поселения составляет 2022 год – 84 тыс. руб. 2023 год- 85 тыс. руб, 2024-85 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы | - Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных зданиях; - Сокращение удельных показателей энергопотребления; - Повышение заинтересованности в энергосбережении; |
| Целевые индикаторы и показатели долгосрочной целевой программы | - Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; - Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования; - Экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении на объектах соцкультбыта |

1. Пояснительная записка

Нагибинское сельское поселение Тюкалинского муниципального района Омской  области расположено в северной  части Тюкалинского  района, административный центр – село Нагибино, находится  в 75 км от города Тюкалинск.

В состав Нагибинского сельского поселения входят 5 населенных пунктов: село Нагибино, деревня Глебовка, деревня Новосолдатка, деревня Орловка, деревня Чистое.

Число проживающих в поселении на 1.01.2022 года составляет 930  человек.

Снабжение  тепловой энергией объектов соцкультбыта, осуществляется бытовым котлом,     Основной объем выработки тепловой энергии осуществляется  углем и  дровами.

Единственным источником обеспечения объектов поселения электрической

энергией является ОАО «Омская энергосбытовая компания»

В поселении наблюдается устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

РОСТ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РУБ/ГКАЛ.

2019 год – 990,00 руб/Гкал		            2022 год – 1960,00  руб/Гкал

2020 год – 1360,43 руб/Гкал		2023 год – 1920,00 – 2200,00 / руб/Гкал.

2021 год – 1533,40 руб/Гкал.

Рост тарифа 2023 года к уровню 2019 года – 22,2 %

РОСТ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 
ЭНЕРГИЮ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РУБ/ КВТЧ

2019 год – 4,39 руб/ кв.тч

2020 год – 4,98 руб/ квтч

2021 год – 5,00 руб/ квтч

2022 год – 5,50 руб/ квтч

2023 год – 5,50 руб/ кВтч

Рост тарифа 2023 года к уровню 2019 года – 1,3 %

Одновременно происходит поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2019 годом вырастет к 2024 году в 2 раза.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2019 года будет расти с темпами не менее 10 процентов в год.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным  фактором и формируют значительную часть затрат бюджета поселения, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Здание Администрации Нагибинского сельского поселения – муниципальная

собственность.

В условиях роста стоимости энергоресурсов,   экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

На территории Нагибинского  сельского поселения не проводились энергетические обследования (энергоаудит) отдельных муниципальных зданий (учреждений). Основными недостатками являются:

- потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции;

- недостаточный контроль соответствующих служб (ответственных за эксплуатацию здания, энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

В результате, в муниципальных зданиях наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов.

Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

Во всех муниципальных зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.

В числе основных причин, по которым энергоснабжение муниципальных зданий выходит на первый план является необходимость:

- - снижения расходов бюджета поселения на оплату коммунальных услуг по отоплению и поддержания систем теплоснабжения в рабочем состоянии;

- - улучшения микроклимата в муниципальных зданиях;

- - уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных зданиях и учреждениях при неизбежном росте тарифов.

- Цели и задачи Программы

Главная цель Программы – снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 6 % (2022-2024 годы, без учета 2019 года);

- - совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- - повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

- Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2022 по 2024 годы.

На данном  этапе  предусматриваются:

- - организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- - создание базы данных по всем муниципальным зданиям;

- - обучение сотрудников муниципальных учреждений по системе энергомониторинга зданий;

- - проведение капитального ремонта административного здания с учетом результатов энергоаудита;

На данном этапе предполагается до 2024 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в муниципальных зданиях на 6 % к уровню 2019 года.

- Система программных мероприятий

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

3.1	Проведение энергоаудита муниципальных зданий, включаемых в программу энергоэффективности.

Данное мероприятие предусматривает детальное обследование муниципальных зданий   с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по их реализации.

В этих целях предварительно проводится первоначальный осмотр зданий и выявление реальной возможности реализовать энергосберегающие мероприятия, а также предварительная технико-экономическая оценка и затем создается база данных по всем муниципальным зданиям поселения. В поселении создается информационная база, охватывающая здания, являющиеся собственностью муниципального образования.

Она содержит информацию об энергопотреблении по зданиям, по типу энергии, по расходам потребленной энергии и о доле финансирования из бюджета поселения. Информация подразделяется на две группы данных:

- начальная (базовая) информация об объекте, которая является относительно постоянной и характеризует основные строительно-конструктивные качества здания, его техническое оборудование и энергоснабжение;

- переменная информация, связанная с изменениями уровней потребления энергии в зависимости от периода времени, используемых технологий.

База данных заполняется на основании технических паспортов и информации, предоставленной руководителями бюджетных учреждений. База данных позволяет произвести анализ энергопотребления и представить отчеты по всей введенной информации и обо всех объектах.

Стандартные отчеты охватывают:

- - описание зданий (данные о площадях, конструкциях, сооружениях и источниках теплоснабжения зданий);

- - список объектов;

- - объекты и пользователи;

- - суммарные расходы (потребление энергии в МВтч и стоимости для временных периодов отобранного года, квартала и целевой группы);

- - удельные расходы (полное потребление объектами энергии в МВтч, удельное потребление в кВтч/м кв. и стоимость платежных периодов для отобранных объектов в течение одного года);

- - тип теплоснабжения и потребления;

Анализ базы данных позволяет выбрать здания с наибольшим удельным потреблением и стать первым звеном в системе отбора объектов для энергоаудита и планирования последующей реализации энергосберегающих проектов в рамках выделенного финансирования.

Все определенные в ходе энергоаудита энергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости не более 5 лет реализуются в первоочередном порядке.

Отбор организаций для осуществления энергоаудита производится на конкурсной основе.

  - Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий.

Данными мероприятиями предусматривается выполнение в муниципальных зданиях следующих работ: замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов, установка автоматизированных тепловых узлов, ремонт ограждающих конструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях, реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов в зданиях и др.

  - Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в муниципальных зданиях..

В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление в

зданиях снижается до уровня, рассчитанного при  энергоаудите, и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через некоторое время энергопотребление снова начинает расти. Через 3-5 лет энергопотребление  иногда возвращается к тому же уровню,  как и до реализации энергосберегающих мер.

Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный  мониторинг энергопотребления.

  - Разработка  системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий.

Существующая система эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий далека от совершенства и не позволяет поддерживать их конструкции и инженерные системы на должном уровне, что также влияет на эффективность использования энергии в самих зданиях.

Для обеспечения надлежащей их эксплуатации в течение всего срока  службы и минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт необходимо разработать  правильные режимы, точно определяющие обслуживание на требуемом уровне.

3.7 Модернизация систем освещения муниципальных зданий,  помещений муниципальных учреждений.

Мероприятия предусматривают переход освещения зданий муниципальных учреждений   с обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установку сенсорных систем включения освещения.

Мероприятия Программы подлежат уточнению:

- по результатам проведенного энергоаудита муниципальных зданий;

- при получении экономии средств бюджета поселения при реализации Программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении №2-п.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы планируется осуществить за счет средств бюджета поселения.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы из бюджета поселения составляет:

2022 год – 160 тыс.  руб.

2023 год – 170 тыс. руб.

2024  год – 170 тыс. руб

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.

Обоснование финансового обеспечения программных мероприятий приведено в приложении № 2-п.

6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет Администрация поселения, контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за еженедельный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

7. Оценка эффективности реализации Программы

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

- экономия энергоресурсов и средств бюджета поселения по административному зданию    не менее 6%;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений;

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребление энергии в муниципальных зданиях.

Экономия электроэнергии (тепловой энергии) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий

Методика и критерии оценки эффективности Программы приведены в приложении № 1-п.

Приложение 1-п

Методика и критерии оценки

эффективности долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Нагибинском  сельском поселении

Тюкалинского муниципального района Омской области

на 2022 – 2024 годы»

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

Е = Иф / Ин* 100%

где:

Е – эффективность реализации Программы (в процентах)

Иф -  фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы

Ин – нормативный индикатор, утвержденный Программой

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 % и более.

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60-80 %.

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.

Приложение 2-п

Обоснование финансового обеспечения программных мероприятий

  - Приобретение и установка товаров уличного освещения

2022 год - 30 тыс. руб. (бюджет поселения)

2023 год - 30 тыс. руб. (бюджет поселения)

  - Проведение текущего ремонта здания  Администраци сельского поселения

2023 год - 20 тыс. руб. (бюджет поселения)